Паспорт

муниципальной программы

«Формирование современной  городской (сельской)  среды  на 2018-2022 годы на территории муниципального образования Маганский сельсовет»  (далее – (Программа)

Маганский сельсовет Березовского района Красноярского края

(наименование городского округа,  поселения численностью свыше 1000 человек)

| Ответственный исполнитель | Администрация Маганского сельсовета Березовского района Красноярского края |
| --- | --- |
| Участники Программы | Администрация Маганского сельсовета Березовского района Красноярского края; Граждане, их объединения; Заинтересованные лица; Общественные организации. |
| Основные мероприятия, входящие в состав программы | 1. Разработка и утверждение муниципальных правил благоустройства в соответствии с Методическими рекомендациями Минстроя России, включающих порядок вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству 2. Реализация мероприятий, направленных на увеличение количества мероприятий и объема финансового (трудового) участия заинтересованных сторон в реализации проектов по благоустройству 3. Благоустройство территорий общего пользования. |
| Цели Программы | - повышение качества и комфорта городской (сельской) среды на территории Маганского сельсовета; - реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей; - развитие общественных территорий муниципального образования |
| Задачи Программы | 1.Обеспечение формирования единого облика муниципального образования 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории 3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | -доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования, от общего количества общественных территорий муниципального образования; - площадь благоустроенных территорий общего пользования; - доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве; - площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя муниципального образования |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы 1 этап: 2018-2019 годы 2 этап: 2020-2021 годы 3 этап 2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Всего на реализацию подпрограммы в 2018-2022 годы — ________ тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет 00,00 - тыс. руб, краевой бюджет 00,00 - тыс. руб, местный бюджет 00,00 - тыс. руб. Иные источники 00,00 - тыс. руб, |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования - благоустройство общественных территорий муниципального образования; - улучшение эстетического состояния общественных территорий муниципального образования; - уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской(сельской) среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет до 100%; - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 30% |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Анализ сферы благоустройства в муниципальном образовании Маганский сельсовет показал, что в последние годы в сельском поселении   работа по благоустройству территорий общего пользования проводится. В то же время в вопросах благоустройства сельского поселения имеется ряд проблем: низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем. Так, в  муниципальном образовании Маганский сельсовет имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы,  сквер и т.д.) не отвечающие современным требованиям и требующие комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1) благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт покрытия центральной площади;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- устройство детских и спортивных площадок;

- установку урн для мусора;

- озеленение территорий общего пользования;

2) иные виды работ.

Адресный перечень территорий общего пользования Маганского сельсовета, на которых планируется благоустройство в рамках муниципальной программы, утверждается в соответствии с Приложением 2  к муниципальной программе.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Маганского сельсовета.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит  создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Раздел 2. Приоритеты, реализуемой в муниципальном образовании Маганский сельсовет политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые  индикаторы и показатели, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроки ее реализации

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства,  стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня,  приоритетами  муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов. Основной целью Программы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования муниципального образования Маганский сельсовет.

Формирование комфортной городской (сельской) среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальных программы, содержащих мероприятия по благоустройству территорий. Основные принципы формирования программы «Формирование комфортной городской среды».

Принцип 1. Общественное участие. Общественные комиссии, создаются органами местного самоуправления, которые контролируют программу, согласуют отчеты, принимают работы,  в их состав включаются представители политических и общественных партий и движений. Обязательное общественное обсуждение, утверждение муниципальных программ, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства. Обязательное обсуждение местных правил благоустройства. Свободное право предложения объектов для включения в программы. Подробное информирование  обо всех этапах программы.

Принцип 2. Системный подход. Формирование муниципальных программ на 2018-2022 годы во всех муниципалитетах с численностью более 1000 человек. Проведение инвентаризации объектов (земельных участков) частной собственности, общественных территорий. Формирование графика благоустройства: дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

Принцип 3. Все начинается с дворов. Двор включается в программу только по инициативе жителей. Условием включения в программу является софинансирование собственников – 2% от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт проездов, освещение, скамейки, урны).

При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп.

Принцип 4. Создание общественного пространства. По выбору жителей. Формирование плана (графика) благоустройства до 2022 неблагоустроенных общественных зон.

Принцип 5. Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. Организация и проведение мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.)

Принцип 6. Личная ответственность. За программу отвечает главам муниципального образования. Собственник (арендатор) несет ответственность за содержание недвижимости (земельного участка), прилегающей  территории.

Принцип 7. Привлечение местных производителей для выполнения работ по благоустройству. Формирование взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования, развитее конкуренции.

Принцип 8. Применение лучших практик благоустройства. Привлечение молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн – проектов благоустройства дворов и общественных пространств соответствующего функционального назначения.

3. Характеристика нормативного правового  регулирования реализации органами местного самоуправления вопросов местного значения и

текущего состояния сферы благоустройства

3.1. Общая характеристика

3.1.1. Генеральный план: утвержден  Решением Березовского районного Совета депутатов от 30.11.2010 № 12-50Р «Об утверждении генерального плана Маганского сельсовета Березовского района».

3.1.2. Правила землепользования: утверждены  Решением Березовского районного Совета  депутатов № 43-188Р от  14.08.2012  «Об утверждении Правил землепользования и застройки Маганского сельсовета Березовского района Красноярского края» .

3.1.3. Правила благоустройства: утверждены   Решением Маганского сельского Совета депутатов № 28-5Р от 22.09.2017 «Об утверждении Правил благоустройства на территории Маганского сельсовета».

3.2. Показатели оценки  состояние сферы благоустройства

| Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Территории общего пользования соответствующего функционального назначения (общественные территории) |
| Количество и площадь общественных территорий соответствующего функционального назначения всего, из них: | ед | 12 |
|  | кв.м | 26736 |
| площадь | ед/кв.м | 4/9013 |
| парк | ед/кв.м |  |
| сквер | ед/кв.м |  |
| набережная | ед/кв.м |  |
| иные |  | 8/17723 |
| Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения благоустроенных от общего количества общественных территорий всего, из них: | ед | 0 |
|  | кв.м | 0 |
|  | % | 0% |
| площадь | ед/кв.м | 0/0 |
| парк | ед/кв.м | 0/0 |
| сквер | ед/кв.м | 0/0 |
| набережная | ед/кв.м | 0/0 |
| иные |  | 0/0 |
| Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения нуждающихся в благоустройстве от общего количества общественных территорий всего, из них: | ед | 12 |
|  | кв.м | 26736 |
|  | % | 100% |
| площадь | ед/кв.м | 4/9013 |
| парк | ед/кв.м |  |
| сквер | ед/кв.м |  |
| набережная | ед/кв.м |  |
| иные |  | 8/17723 |
| Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв.м |  |
| Иные показатели: озеленение; освещение; твердое покрытие дорог и т.д. |  |  |

3.3. Не удовлетворительное состояние (отсутствие) парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

В силу объективных причин, из-за ограниченности средств объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и реконструкции. Территорий функционального назначения системно не благоустраиваются.

Анализ обеспеченности дворовых территорий элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает требованиям жителей. Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, упорядочения площадок индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

С целью существенных изменений данной ситуации с 2010 года администрацией Маганского сельсовета проводятся конкурсы по благоустройству, также  администрация участвует в краевых конкурсах, в том числе на присуждение гранта Губернатора Красноярского края «Жители – за чистоту и благоустройство».

В 2014 году реализация грантов Губернатора края «Жители – за чистоту и благоустройство» на территории Маганского сельсовета  не осуществлялась.

В 2015 году Маганский сельсовет участвовал в краевом конкурсе на присуждение гранта Губернатора Красноярского края «Жители – за чистоту и благоустройство»  и выиграл 1 грант на сумму  664 000 рублей.

Субсидия из краевого бюджета была направлена на реализацию  проекта по благоустройству:

- в с.Маганск  реализован проект «Родному селу-светлые улицы!»: обустройство  уличного освещения на сумму  679 000  руб.

Это позволило установить 50 современных светодиодных светильников для освещения населенного пункта Маганск .

В 2016 году реализация грантов Губернатора края «Жители – за чистоту и благоустройство» на территории Маганского сельсовета  не осуществлялась.

Население (школьники, студенты) привлекается к работам по благоустройству, проводятся субботники  весенней и осенней очистки территории муниципального образования, иные мероприятия по озеленению территории.

Раздел 5. Характеристика основных мероприятий Программы

Система мероприятий Программы включает в себя следующие мероприятия соответствующие поставленным задачам, согласно приложению № 1 к Программе.

Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.

Мероприятие 1. Применение правил благоустройства, утвержденных  органом местного самоуправления  от 22.09.2017 № 28-5Р -  по результатам публичных слушаний.

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения поселений (п.19 ст.14) отнесено утверждение Правила благоустройства  поселений, соответственно.

Правила благоустройства территорий поселений, городских округов приведены в соответствие с рекомендациями министерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденными приказом от 13.04. 2017 № 711/пр и утверждены  22.09.2017  Решением Маганского сельского Совета депутатов № 28-5Р,  на основании публичных слушаний.

Согласно ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны выноситься на публичные слушания.

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен  уставом муниципального образования и предусматривает заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

Публичные слушания проведены  20.09.2017  в период с  16.00.  до 17.00.

В публичных слушаниях приняли участие  10 чел., что составляет ____% от общего количества жителей в муниципальном образовании.

Мероприятие 1.2 Применение лучших практик (проектов, дизайн- проектов)  при  благоустройстве  дворов и общественных пространств.

Концепцию благоустройства для каждой территории рекомендуется создавать с учетом потребностей и запросов жителей и других участников деятельности по благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции.

В концепции отражается настоящее и будущее территории:

а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству.

На краевом уровне по результатам конкурса формируется база лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественных территорий, которой можно пользоваться.

Мероприятие 1.3 Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства

# Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» органы местного самоуправления городских округов, поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с Законом края от 23.04.2009 № 8-3170.

# Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.1 «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях».

# Состав административной комиссии утвержден  Решением Маганского сельского Совета депутатов № 16-3Р от 03.02.2016 «Об утверждении состава административной комиссии Маганского сельсовета».

Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Для решения задачи 2 были разработаны и утверждены в 2017 году муниципальные нормативные правовые акты по вопросам реализации Программы:.

Порядок формирования общественной комиссии по развитию городской (сельской) среды;

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу;

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта.

Мероприятие 2.1. Благоустройство общественных пространств.

В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, согласно приложению № 3 к Программе.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края.

Очередность благоустройства общественных пространств определяется ежегодно по этапам с учетом мнения граждан во исполнение постановления главы муниципального образования от  28.08.2017  № 77 «Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта».

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования

7. Ресурсное обеспечение программы

7.1. Средства на финансирование в 2018 - 2022 годах мероприятий Программы предоставляются в порядке установленном Правительством края в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период на выполнение следующих мероприятий и задач

Задача 1.

Мероприятие 1.5. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий).

Задача 2.

Мероприятие 2.1.  Благоустройство общественных пространств.

7.2. Ресурсное обеспечение программы по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов приведено в приложении № 2 к Программе.

Раздел 4. Особенности формирования муниципальной программы

3.1. Объем средств направляемых на финансирование мероприятий муниципальной программы – _________ тыс. рублей, на благоустройство общественных территорий.

3.2. Средства, предусмотренные на благоустройство территорий общего пользования направляются на финансирование работ по:

- ремонту автомобильных дорог общего пользования;

- устройству тротуаров;

- обеспечению освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- устройство детских и спортивных площадок;

установку урн для мусора;

- благоустройство и озеленение территорий общего пользования;

3.3. Муниципальной  программой Маганского сельсовета «Формирование современной   городской (сельской)  на 2018 – 2022 г.г на территории муниципального образования Маганский сельсовет» предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий общего пользования. В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в порядке, установленном администрацией  Маганского сельсовета, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в порядке, установленный администрацией Маганского сельсовета.

3.4. Включение предложений граждан, организаций о включении территорий общего пользования Маганского сельсовета  в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Маганского сельсовета,  в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций в муниципальную программу Маганского сельсовета «Формирование современной   городской (сельской) среды на 2018-2022гг на территории муниципального образования Маганский сельсовет»», подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, утвержденным постановлением администрации Маганского сельсовета от  28.08. 2017 № 77;

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы, утвержденным постановлением администрации Маганского сельсовета от  28.08.2017 № 79;

3.5.  Проведение мероприятий по благоустройству территорий общего пользования  Маганского сельсовета осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3.6.  Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Маганского сельсовета.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит  создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

3.7. Контроль и координация реализации муниципальной программы осуществляется администрацией Маганского сельсовета.

3.8.  Вся информация по проекту «Формирование комфортной  городской (сельской) среды на 2018-2022 гг на территории муниципального образования Маганский сельсовет», включая нормативно-правовые акты, протоколы заседаний и т.п. подлежат публикации на официальном сайте администрации Маганского сельсовета в сети Интернет.

Раздел 6. Ожидаемые результаты Программы

Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования.

Показатели (индикаторы) результативности Программы приведены в приложении № 7 к Программе.

7. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения

8.1. Организация управления реализацией Программы осуществляется созданной на территории муниципального образования общественной комиссией по развитию городской (сельской) среды.

8.2. В целях информационно-аналитического обеспечения управления реализацией Программы осуществляется наполнение информацией о ходе реализации Программы:

на официальном сайте администрации Маганского сельсовета в сети «Интернет»;

в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

8.3. Участники Программы  предоставляют ответственному исполнителю отчеты по форме согласно приложению № 8:

ежеквартальный в срок до 3 числа месяца следующего за отчетным;

годовой в срок до  10 января года следующего за отчетным.

8.4. Целевое расходование средств федерального бюджета на реализацию муниципальной программы обеспечивается путем осуществления государственного финансового контроля в рамках законодательства Российской Федерации, а также проведения независимых аудиторских проверок и осуществления общественного контроля.

Ответственность за реализацию Программы несет Глава муниципального образования.

.

Не нужно пока!!!!!

Приложение 5 к муниципальной программе

«Формирование современной   городской

(сельской)  среды на 2018 – 2022 г.г.»   на территории муниципального

образования Маганский сельсовет »

План реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской (сельской)  среды на 2018 – 2022 г.г на территории муниципального образования Маганский сельсовет»

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018- 2022 год |
|  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Контрольное событие № 1 | Представление заинтересованными лицами предложений по включению общественной территории в муниципальную программу | Администрация Маганского сельсовета | до 01.03. 2018 |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Оценка поступивших предложений общественной комиссией | Администрация Маганского сельсовета |  | До 01.04. 2018 |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Утверждение перечня общественных территорий поселения , нуждающихся в благоустройстве и включаемых в муниципальную программу на 2018-2022 год | Администрация Маганского сельсовета |  | до 01.04. 2018 |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Разработка и опубликование проекта изменений в утвержденную муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы | Администрация Маганского сельсовета |  | до 15.04. 2018 |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Утверждение с учетом обсуждения дизайн-проекта благоустройства каждой общественной территории с. Маганск, п.Березовский, включенной в муниципальную программу на 2018-2022 год | Администрация Маганского сельсовета |  | до 01.05. 2018 |  |  |
| Контрольное событие № 6 | Утверждение проектно-сметной документации на благоустройство каждой общественной территории, включенной в муниципальную программу на 2018 2022год | Администрация Маганского сельсовета |  | До 30.05. 2018 |  |  |
| Контрольное событие № 7 | Проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ на 2018 год, выбор подрядчиков | Администрация Маганского сельсовета |  | До 30.06. 2018 |  |  |
| Контрольное событие № 8 | Выполнение работ, предусмотренных муниципальной программой на 2018 год по благоустройству общественных территорий поселения |  |  |  | До 30.11. 2018 |  |
| Контрольное событие № 9 | Отчетность по реализации муниципальной программы в 2018 году |  |  |  |  | До 31.12.2018 |

Приложение 6 к муниципальной программе

«Формирование современной городской

(сельской)  среды на 2018 – 2022 г.г на территории муниципального

образования Маганский сельсовет »

ПАСПОРТ

благоустройства общественной территории по состоянию на _________________

1. Общие сведения о территории благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Физическое расположение общественной территории |  |
| 1.2 | Наименование общественной территории* |  |
| 1.3 | Общая площадь общественной территории, кв. м. |  |
| 1.4 | Назначение |  |
| 1.5 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) |  |
| 1.6 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) ** |  |
| 1.7 | Численность населения, имеющая удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел.*** |  |
| 1.8 | Наличие объектов недвижимого имущества, незавершенного строительства, земельных участков в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |

*территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие)

**  благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

*** под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному прямому маршруту

2. Характеристика благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Освещение | да/нет |  |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 2 | Наличие скамеек | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 3 | Наличие урн для мусора | да/нет |  |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 4 | Состояние дорожного покрытия проезжей части (требует ремонта/ не требует) | да/нет |  |  |
| 5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет |  |  |
| 6 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет |  |  |
|  | Потребность в ремонте пешеходных дорожек | да/нет |  |  |
| 7 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 8 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 9 | Наличие площадок для отдыха | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 10 | Состояние озеленения территории | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Наличие | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 11 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |
| 12 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на _____ л.

Дата проведения инвентаризации: «___»_____________ 20___г.

Инвентаризационная комиссия:

________________ /_____________/____________________________

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)

________________ /_____________/____________________________

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)

________________ /_____________/____________________________

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)