Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской (сельской) среды

на 2018-2022 годы на территории муниципального образования Маганский сельсовет»

**Перечень**

**мероприятий муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской (сельской) среды» на 2018-2022 годы на территории муниципального образования Маганский сельсовет»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О.  должность) | | Срок | | Ожидаемый результат  (краткое описание) | Показатель результативности |
| начала реализации | окончания реализации |
| **Задача 1.Обеспечение формирования единого облика муниципального образования** | | | | | |  |
| 1.1. Применение правил благоустройства, утвержденных Решением Маганского сельского Совета депутатов от 22.09.2017 № 28-5Р «Об утверждении Правил благоустройства на территории Маганского сельсовета» | Авдеева Е.В.  Глава Маганского сельсовета | | 2018 | 2018 | Приведение объектов благоустройства в соответствие с действующими нормами и правилами | Определение и закрепление лиц ответственных за содержанием объектов благоустройства по этапам в процентах от общего количества объектов благоустройства в муниципальном образовании:  1 этап – 20%;  2- этап – 30%;  3- этап - 50% |
| 1.2.Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства | Галкин А.Ф.-заместитель главы сельсовета, председатель административной комиссии | | 2018 | 2022 | Активизация деятельности административной комиссии | Не менее 12 решений (протоколов) административной комиссии по вопросам соблюдения правил благоустройства  1 этап – 20%;  2- этап – 30%;  3- этап - 50% |
| 1.3. Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) благоустройства дворов и общественных территорий | Авдеева Е.В.-глава Маганского сельсовета | | 2018 | 2022 | Обновление архитектурного облика общественных территорий Маганского сельсовета | Создание не менее 1-й концепции благоустройства дворов и общественных территорий  Не менее двух лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественной территории из краевой базы данных, ежегодно |
| 1.4. Реализация комплексных проектов благоустройства с привлечением собственников земельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон | Авдеева Е.В.  Глава Маганского сельсовета  Галкин А.Ф.-заместитель главы сельсовета | | 2018 | 2022 | Повышение заинтересованности собственников земельных участков в благоустройстве территории Маганского сельсовета | Комплексных проектов:  1 этап – 1 проект;  2- этап – 2 проекта;  3- этап - 3 проекта. |
| 1.5. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий) | Авдеева Е.В.-глава Маганского сельсовета  Галкин А.Ф.-заместитель главы сельсовета | | 2018 | 2022 | Повышение уровня благоустройства территорий Маганского сельсовета |  |
| **Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории** | | | | | |  |
| **2.1.Благоустройство общественных пространств** |  | | 2018 | 2022 | Повышение уровня и качества благоустройства общественных пространств | Адресный перечень всех общественных территорий приведен в приложение № 3 к Программе |
| 2.2.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта общественных территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния по графику | Авдеева Е.В.-глава Маганского сельсовета | | 2018 | 2022 | Ведение учета количества общественных территорий и их физического состояния | Паспорт общественного пространства по форме согласно приложению  № 7 к Программе  1 этап – 20%;  2- этап - 30%  3- этап - 50% |
| 2.2.3. Определение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству в порядке, установленном органом местного самоуправления | Авдеева Е.В. – глава Маганского сельсовета  Галкин А.Ф. – заместитель главы сельсовета | | 2018 | 2022 | Выявление наиболее посещаемых территорий общего пользования и выстраивание приоритетов | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол). |
| 2.2.4.Благоустройство общественных территорий | Авдеева Е.В. – глава Маганского сельсовета | | 2018 | 2020 | Выявление наиболее посещаемых территорий общего пользования и выстраивание приоритетов | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол) |
| а) **Площадь**, прилегающая к Сельскому Дому культуры, расположенная с. Маганск, ул. Новая,2, площадь земельного участка 3238,0 кв.м, кадастровый номер 24:04:6601002:484.  Планируемые работы:  1. Установка ограждения территории по периметру.  2. Устройство пешеходных дорожек из брусчатки.  3. Установка скамеек в количестве – 8 ед.  4. Устройство наружного освещения – 10 парковых фонарей  5. Озеленение – 20 деревьев, 30 кустарников,.  6. Установка малых архитектурных форм – вазоны для цветов – 6 ед. | Администрация Маганского сельсовета | | 2019 | 2020 | Повышение уровня и качества благоустройства общественных территорий Маганского сельсовета | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол). |
| б) **Центральная площадь**, расположенная по адресу: с.Маганск ул. Советская, площадь земельного участка 905,00 кв.м,  Планируемые работы:  1. Отсыпка и планировка прилегающей территории – 100 куб.м  2. Устройство нового ограждения с калиткой и воротами – 106 пог.м  3. Устройство пешеходных дорожек из брусчатки с бордюрами – 100 кв.м  4. Установка скамеек – 4 шт.  5. Установка МАФ – вазоны для цветов – 6 шт.  6. Устройство наружного освещения – 6 парковых фонарей | Администрация Маганского сельсовета | | 2019 | 2020 | Повышение уровня и качества благоустройства общественных территорий Маганского сельсовета | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол). |
| в) **Автомобильная дорога** общего пользования, расположенная по адресу: с. Маганск ул. Совхозная, площадь 6600,00 кв.м, кадастровый номер земельного участка 24:04:0000000:10843  Планируемые работы:  1. Ремонт асфальтобетонного покрытия | Администрация Маганского сельсовета | | 2019 | 2020 | Повышение уровня и качества благоустройства общественных территорий Маганского сельсовета | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол). |
| г) **Автомобильная дорога** общего пользования, расположенная по адресу: с. Маганск пер. Партизанский, площадь 1380,00 кв.м, кадастровый номер земельного участка – отсутствует  Планируемые работы:  1. Ремонт асфальтобетонного покрытия | Администрация Маганского сельсовета | | 2019 | 2020 | Повышение уровня и качества благоустройства общественных территорий Маганского сельсовета | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол). |
| д) **Пешеходная зона**, расположенная по адресу: с. Маганск, пер. Партизанский, площадь 600,0 кв.м  Планируемые работы:  1. Устройство асфальтобетонной пешеходной дорожки с бордюрами на месте разрушенной – 178 пог.м  2. Устройство металлического ограждения – 138 пог.м | Администрация Маганского сельсовета | | 2019 | 2020 | Повышение уровня и качества благоустройства общественных территорий Маганского сельсовета | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол). |
| е) **Спортивная площадка**, расположенная по адресу: с. Маганск, ул. Новая,2, площадь 450,0 кв.м, кадастровый номер земельного участка 24:04:6601002:484  Планируемые работы:  1. Строительство новой спортивной площадки со зрительскими трибунами на 100 мест. | Администрация Маганского сельсовета | | 2019 | 2020 | Повышение уровня и качества благоустройства общественных территорий Маганского сельсовета | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол). |
| ж) **Уличное освещение** – пос. Березовский улицы Трактовая,Зеленая, Победы, пер. Центральный, Луговой, Родниковый, протяженность 4150,00 м.  Планируемые работы:  1. Устройство уличного освещения проводом СИП – протяженность 5000,0 м  2. Замена светильников уличного освещения на светодиодные – 50 шт. |  | |  |  |  |  |
| з) **Уличное освещение** – пос. Березовский, ул. Пионерская, нагорная, Строителей КрАЗа, Лесная, ул. Клубничная, протяженность 4300,0 м  Планируемые работы:  1. Устройство уличного освещения проводом СИП – протяженность 5200 м  2. Замена светильников уличного освещения на светодиодные – 50 шт. | Администрация Маганского сельсовета | | 2019 | 2020 | Повышение уровня и качества благоустройства общественных территорий Маганского сельсовета | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол). |
| и) **Автомобильная дорога** общего пользования, расположенная по адресу: пос. Березовский, ул. Пионерская, площадь 4200,00 кв.м, кадастровый номер земельного участка –  Планируемые работы:  1. Ремонт асфальтобетонного покрытия | Администрация Маганского сельсовета | | 2019 | 2020 | Повышение уровня и качества благоустройства общественных территорий Маганского сельсовета | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол). |
| к) **Территория, прилегающая к школе**, расположенная по адресу: пос. Березовский, ул. Лесная с переулком, площадь 3870,0 кв.м, кадастровый номер земельного участка –  Планируемые работы:  1. Ремонт асфальтобетонного покрытия площадки на прилегающей территории к школе |  | |  |  |  |  |
| л) **Центральная площадь возле сельского клуба**, расположенная по адресу: пос. Березовский, ул. Нагорная,6А, площадь 1000,00 кв.м, кадастровый номер земельного участка - отсутствует  Планируемые работы:  1. Ремонт асфальтобетонного покрытия с обустройством тротуара  2. Установка металлического ограждения тротуара – 60 пог. м | Администрация Маганского сельсовета | | 2019 | 2020 | Повышение уровня и качества благоустройства общественных территорий Маганского сельсовета | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол). |
| м) **Пешеходная зона**, расположенная по адресу: с. Маганск, пер. Целинная, площадь 300,0 кв.м  Планируемые работы:  1. Устройство асфальтобетонной пешеходной дорожки с бордюрами на месте разрушенной - 190 пог. М  2. Устройство металлического ограждения - 150 пог.м | Администрация Маганского сельсовета | | 2019 | 2020 | Повышение уровня и качества благоустройства общественных территорий Маганского сельсовета | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол). |
| **2.3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.** | Авдеева Е.В.-глава Маганского сельсовета | | 2018 | 2022 | Повышение уровня и качества благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  по форме согласно приложению  № 8 к Программе |
| 2.3.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | Авдеева Е.В.-глава Маганского сельсовета  Галкин А.Ф.-заместитель главы сельсовета | | 2018 | 2019 | Повышение информированности граждан и иных заинтересованных лиц | Количество собраний 3 |
| 2.3.2. Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных лиц и находящихся в их собственности (пользовании) | Авдеева Е.В.-глава Маганского сельсовета | | 2018 | 2020 | Привлечение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных лиц | Количество заключенных соглашений:  1 этап – 30%;  2- этап - 70% |
| **2.4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения** |  | | 2018 | 2020 | Повышение уровня и качества благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков |  |
| 2.4.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) | Авдеева Е.В.-глава Маганского сельсовета | | 2018 | 2019 | Повышение информированности граждан и иных заинтересованных лиц | Количество сходов \_\_\_\_,  собраний \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; |
| 2.4.2. Проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Авдеева Е.В.-глава Маганского сельсовета  Федораева Е.В.- специалист 2-й категории администрации сельсовета | | 2018 | 2018 | Формирование перечня индивидуальных жилых домов, земельных участков и уровня их благоустройства | Паспорт дворовой территории индивидуальных домов и земельных участков по форме согласно приложению  № 9 к программе |
| 2.4.3. Заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. | Авдеева Е.В.-глава Маганского сельсовета | | 2018 | 2020 | Привлечение собственников индивидуальных жилых домов и земельных участков к благоустройству указанных объектов не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденными в правилах благоустройства | Количество заключенных соглашений:  1 этап – 30%;  2- этап - 70% |
| 2.4.4.Иные мероприятия |  | |  |  |  |  |
| **Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования** | | | | | |  |
| 3.1. Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства | Авдеева Е.В.-глава Маганского сельсовета | 2018 | | 2020 | Выявление реальных потребностей различных групп населения. | **Ежеквартально** |
| 3.2. Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования[[1]](#footnote-1) | Авдеева Е.В.-глава Маганского сельсовета | 2018 | | 2020 | Формирование концепций благоустройства | Решение общественной комиссии на основании проведенного заседания |
| 3.3. Привлечение жителей:  - к посадке зеленых насаждение;  - уборке несанкционированных свалок  и т.д. | Авдеева Е.В.-глава Маганского сельсовета | 2018 | | 2020 | Повышение заинтересованности граждан в благоустройстве  территории Маганского сельсовета | Проведение субботников, не менее 2-ух, ежегодно  Привлечение к мероприятиям не менее 5% от общего количества жителей, ежегодно |
| 3.4.Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения |  | 2018 | | 2020 | Привлечение дополнительных финансовых средств для благоустройства территорий населенных пунктов района и повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения | Формирование и направление заявки на участие в конкурсах, ежегодно, не менее 1-ой заявки |
| 3..4.Иные мероприятия |  |  | |  |  |  |

1. [↑](#footnote-ref-1)