**Красноярский край**

**Березовский район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«20» марта 2020 с. Маганск № 14

О подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод и принятию превентивных противопаводковых мероприятий на территории Маганского сельсовета в 2020 году

В целях своевременной подготовки к противопаводковому периоду, безопасному пропуску паводковых вод на территории Маганского сельсовета в 2020 году, руководствуясь Уставом Маганского сельсовета

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить план превентивных противопаводковых мероприятий на территории Маганского сельсовета в 2020 году, согласно приложению 1.

2. Утвердить состав противопаводковой комиссии администрации Маганского сельсовета для решения первоочередных задач и контроля за подготовкой к паводковому периоду в 2020 году, согласно приложению 2.

3. Заместителю главы сельсовета Галкину А.Ф.:

- организовать проведение мероприятий по подготовке к прохождению паводковых вод и обеспечению устойчивой работы объектов жизнеобеспечения в период прохождения паводка (срок - до 15 мая);

- провести уточнение участков местности и объектов, попадающих в зону возможных подтоплений, затоплений (количество домов, дворов, дорог и др.) (срок – до 20 апреля);

- провести проверку работоспособности систем оповещения населения об угрозах или параметрах возникновения чрезвычайных ситуаций;

- обеспечить своевременное информирование населения о проводимых мероприятиях по подготовке к безопасному пропуску весеннего паводка, о складывающейся паводковой обстановке на территориях, подверженных затоплению, и принимаемых мерах по защите населения (срок – постоянно в паводковый период);

- организовать уточнение и организацию резервов финансовых и материальных ресурсов, предназначенных для проведения предупредительных мероприятий, аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ (срок – до 30 апреля);

- уточнить планы эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в чрезвычайных ситуациях из зон возможного затопления, организовать выполнение мероприятий по подготовке населения к возможной эвакуации, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения при угрозе затопления (срок – до 20 апреля)

- определить силы и средства, привлекаемые для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также для ликвидации последствий возможных затоплений (подтоплений) (срок – до 20 апреля);

- проверить готовность пунктов временного размещения пострадавшего населения (срок – до 25 апреля);

- обеспечить представление сведений о готовности сил и средств в Администрацию Березовского района до 25 апреля и по срокам исполнения;

- разработать маршруты вывода (вывоза) населения из зоны ЧС для эвакуации в случае необходимости;

- создать запас продовольствия;

- сформировать группы по оказанию помощи населению, попавшему в зону подтопления;

- оповестить население о местах сбора в случае угрозы подтопления, правилам поведения в случае возникновения ЧС, провести работу с населением о создании ими запасов продовольственных продуктов;

- ежедневно осуществлять выезды в места возможного подтопления и представлять информацию об изменениях уровней воды в реках в непосредственной близости от населенного пункта.

4. Противопаводковой комиссии администрации Маганского сельсовета для решения первоочередных задач и контроля за подготовкой к паводковому периоду в 2020 году:

- организовать уточнение Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при паводковых явлениях (срок - до 25 апреля);

- провести проверку готовности сил и средств муниципального звена администрации Маганского сельсовета к выполнению задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка при угрозе и возникновении затоплений (срок - до 20 мая);

- на период прохождения весеннего паводка организовать дежурство должностных лиц Администрации Маганского сельсовета, потенциально опасных объектов (срок – с начала паводковых явлений);

- организовать своевременное и достоверное информирование населения о принимаемых мерах по обеспечению безопасности людей, защите территорий и материальных средств при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями (срок – постоянно в паводковый период).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ведомости органов местного самоуправления Маганского сельсовета» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Маганского сельсовета в сети Интернет.

6. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета Е.В.Авдеева

Приложение № 1 к постановлению Администрации Маганского сельсовета

от «20» марта 2020 № 14

ПЛАН превентивных противопаводковых мероприятий на территории в 2020 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Примечание |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | Уточнение участков местности и объектов, попадающих в зону возможных подтоплений, затоплений (количество домов, дворов, дорог и др.) | Заместитель главы сельсовета  А.Ф.Галкин | До 20 апреля |  |
|  | Создание оперативных групп для осуществления контроля за безаварийным прохождением паводковых вод и немедленным принятием мер по ликвидации нештатных и аварийных ситуаций, вызванных паводком. | Глава сельского поселения, руководители предприятий и организаций | До 25 апреля |  |
|  | Организация круглосуточного наблюдения за уровнем воды. | Глава сельсовета | В паводковый период с начала ледохода |  |
|  | Проведение проверки работоспособности систем оповещения населения об угрозах или параметрах возникновения чрезвычайных ситуаций | Заместитель главы сельсовета  А.Ф.Галкин | До 25 апреля |  |
|  | Уточнение плана эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в чрезвычайных ситуациях из зон возможного затопления, организация выполнения мероприятий по подготовке населения к возможной эвакуации, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения при угрозе затопления | Глава сельсовета | До 20 апреля |  |
|  | Определение сил и средств, привлекаемых для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также для ликвидации последствий возможных затоплений (подтоплений) | Глава сельсовета | До 20 апреля |  |
|  | Проведение мероприятий по подготовке к прохождению паводковых вод и обеспечению устойчивой работы объектов жизнеобеспечения в период прохождения паводка | Глава сельсовета | До 15 июня |  |
|  | Организация информирования населения о проводимых мероприятиях по подготовке к безопасному пропуску весеннего паводка, о складывающейся паводковой обстановке на территориях, подверженных затоплению и принимаемых мерах по защите населения | Глава сельсовета | С 20 мая и постоянно в паводковый период |  |
|  | Проведение проверки готовности пункта временного размещения пострадавшего населения | Заместитель главы сельсовета  А.Ф.Галкин | До 25 мая |  |
| 10 | Создание запаса ГСМ для проведения спасательных работ и обеспечению работоспособности резервных источников электроснабжения | Заместитель главы сельсовета  А.Ф.Галкин | До 25 мая |  |
|  | Проведение проверки готовности сил и средств муниципального звена администрации Маганского сельсовета к выполнению задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка, при угрозе и возникновении затоплений | Глава сельсовета | До 25 мая |  |
|  | Организация дежурства должностных лиц администрации Маганского сельсовета потенциально опасных объектов на период прохождения весеннего паводка | Председатель противопаводковой комиссии | С началом паводковых явлений |  |
|  | Оповещение населения о местах сбора в случае угрозы подтопления, правилам поведения в случае возникновения ЧС, проведение работы с населением о создании ими запасов продовольственных продуктов | Заместитель главы сельсовета  А.Ф.Галкин | Постоянно в паводковый период |  |

Приложение № 2 к постановлению Администрации

Маганского сельсовета от «20» марта 2020 № 14

Состав противопаводковой комиссии администрации Маганского сельсовета

для решения первоочередных задач и контроля за подготовкой к паводковому периоду в 2020 году

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Галкин Александр Федорович | Заместитель главы сельсовета |
| Савастеева Татьяна Васильевна | Ведущий специалист администрации Маганского сельсовета |
| Апонасевич Ольга Александровна | Специалист администрации Маганского сельсовета |