Красноярский край

Березовский район

АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«10» июня 2016                  с. Маганск                                      № 35

Об утверждении Перечня муниципального имущества, планируемого к передаче в концессию в 2016 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Маганского сельсовета

П  О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Перечень  муниципального имущества в сфере  водоснабжения,  водоотведения, электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности Маганского сельсовета, планируемого к передаче в концессию.

2. Утвердить  план мероприятий ("дорожная карта") по заключению концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры и передаче указанных объектов в концессию в сфере  водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, находящихся в муниципальной собственности Маганского сельсовета.

2. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Маганского сельсовета в сети Интернет в 10-дневный срок со дня утверждения.

3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                              Е.В.Авдеева

Приложение № 1 к распоряжению

администрации Маганского сельсовета от «10» июня 2016 № 35

П Е Р Е Ч Е Н Ь

муниципального имущества в сфере  водоснабжения,  водоотведения, электроснабжения, планируемого к передаче в концессию в 2016 году

| № пп | Наименование объекта | Местонахождение (адрес) | Год выпуска (постройки) | Площадь | Балансовая стоимость | Сведения о государственной регистрации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1. | Водозаборная скважина № 1 | п.Березовский, ул. Клубничная 8/1 | 1987 | 12,0 | 81773 | Свидетельство о гос. регистрац. от 30.10.2006 г. серия 24 ЕЗ № 042879 |
| 2. | Водозаборная скважина № 2 | п.Березовский, ул. Лесная, 26/1 | 1981 | 12,0 | 68511 | Свидетельство о гос. регистрац. от 30.10.2006 г. серия 24 ЕЗ № 042874 |
| 3. | Водозаборная скважина № 3 | п.Березовский, ул. Клубничная 8/2 | 1987 | 5,3 | 63852 | Свидетельство о гос. регистрац. от 30.10.2006 г. серия 24 ЕЗ № 042877 |
| 4. | Водозаборная скважина № 4 | п.Березовский, ул. Клубничная 8/3 | 1991 | 12,8 | 126962 | Свидетельство о гос. регистрац. от 30.10.2006 г. серия 24 ЕЗ № 042878 |
| 5. | Водозаборная скважина № 5 | п. Березовский, ул. Пионерская, 2/1 | 1991 | 6,5 | 123289 | Свидетельство о гос. регистрац. от 30.10.2006 г. серия 24 ЕЗ № 042876 |
| 6. | Водопроводные сети | пос. Березовский |  |  |  |  |
| 7. | Водонапорные башни | пос. Березовский ул. Пионерская |  |  |  |  |
| 8. | Нежилое здание -водонапорная башня | с. Маганск ул. Новая,7 | 1986 | 13,2 |  | Свидетельство о гос. регистрации от 18.01.2013 г. 24ЕИ 742549 |
| 9. | Водопроводные сети протяженностью 263 м | с. Маганск от д. 2 пер. Партизанский до колонки 9, с ответвлением от 4 до колодца 10, от 7 до скважины 12 | 1986 | 263 м |  | Свидетельство о гос. регистрации от 18.01.2013 г. 24ЕИ 742550 |
|  | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1. | Станция биоочистки | п. Березовский ул. Пионерская, 1г/1 | 1988 | 128,8 | 545 755 | Свидетельство о гос. регистрац. от 24.11.2005 г. серия 24 ЕБ № 002612 |
| 2. | Канализационная насосная станция | п. Березовский ул. Пионерская, зд. 16/1 | 1988 | 45,7 | 275 530 | Свидетельство о гос. регистрац. от 24.11.2005 г. серия 24 ЕБ № 002613 |
| 3. | Сооружение «Сети канализации « | П. Березовский на протяжении ул. пионерская, ул. нагорная, улю Клубничная, ул. Строителей КрАЗа, ул. Лесная | 1988 | 3771,00 м | 271 865 | Свидетельство о гос. регистрац. от 23.11.2005 г. серия 24 ЕБ № 002584 |
|  | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |
| 1. | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ №79-4-3 | п. Березовский ул. Лесная, 1/1 | 1985 | 54,4 | 33488 | Свидетельство о гос. регистрац. от 30.01.2007 г. серия 24 Е3 № 512466 |
| 2. | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ №79-14-5 | п. Березовский ул. Клубничная,8/5 | 1988 | 6,5 | 67584 | Свидетельство о гос. регистрац. от 30.01.2007 г. серия 24 Е3 № 512467 |
| 3. | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ №79-4-2 | п. Березовский, ул. Нагорная, 6»А»/1 | 1985 | 53,6 | 25735 | Свидетельство о гос. регистрац. от 30.01.2007 г. серия 24 Е3 № 512464 |
| 4. | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ №79-14-4 | П. Березовский ул. Строителей КрАЗа,18/1 | 1988 | 56,5 | 67584 | Свидетельство о гос. регистрац. от 30.01.2007 г. серия 24 Е3 № 512464 |
| 5. | Сооружение «КТП 79-14-3» | 800 м севернее п. Березовский,1 | 1989 | 7,9 | 58783 | Свидетельство о гос. регистрац. от 30.01.2007 г. серия 24 Е3 № 512468 |
| 6. | Сооружение «Воздушная ЛЭП напряжением 0,4 кВт от ТП 35-3-18 | пос.Березовский ул. Трактовая, Победы, Школьная | Неизв. | Протяженность 1,686 км |  | Свидетельство о гос. регистрации от 22.11.2010 г. 24ЕИ 822398 |
| 7. | Сооружение «Воздушная ЛЭП напряжением 0,4 кВт от ТП 35-3-15 | пос. Березовский ул. Трактовая, Зеленая, пер.Центральный | Неизв. | Протяженность 2,83 км |  | Свидетельство о гос. регистрации от 22.11.2010 г. 24ЕИ 822397 |

Приложение № 2 к распоряжению администрации Маганского сельсовета от «10 » июня 2016 № 35

План мероприятий ("дорожная карта")

по заключению концессионного соглашения в отношении систем

коммунальной инфраструктуры и передаче указанных объектов в концессию

в сфере электро-, водоснабжения, водоотведения

(в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», далее – ФЗ-115)

| № пп | Наименование мероприятия | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Подготовительные мероприятия к заключению концессионного соглашения в общем порядке |
| 1. | Формирование перечня объектов концессионного соглашения (далее - КС): 1. Недвижимого имущества с оформлением/регистрацией права муниципальной собственности и права хозяйственного ведения; 2. Движимого имущества, необходимого для производственной(коммунальной) деятельности Необходимые мероприятия: анализ правоустанавливающих документов; анализ регистрация права хозяйственного ведения (при нахождении имущества в хоз/ведении МП); техническая инвентаризация объектов недвижимости; постановка на кадастровый учет (получение кадастрового паспорта); получение свидетельства о регистрации права собственности, права хозяйственного ведения (если имущество в хоз/ведении МП); формирование земельных участков под объектами КС | Максимальный срок – до момента заключения КС возможно одновременно с регистрацией прав муниципальной собственности на объект договор аренды (субаренды) земельного участка должен быть заключен не позднее чем 60 рабочих дней со дня подписания КС |
| 2. | Проведение технического обследования объектов КС. Техническое обследование систем водоснабжения, водоотведения проводится организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение самостоятельно либо с привлечением специализированной организации - согласно ч.3 ст. 37 ФЗ-416; Приказа Минстроя России от 05.08.2014 N 437/пр. Техническое обследование объектов теплоснабжения проводится с учетом результатов экспертизы промышленной безопасности объектов теплоснабжения, которая проводится организацией, имеющей лицензию на проведение указанной экспертизы - согласно ч. 11 ст. 23, ст. 13 ФЗ-190. |  |
| 3. | Принятие представительным органом ( совет депутатов) решения о даче согласия на заключение КС: - подготовка обращения администрации муниципального образования о даче согласия на организацию и проведение конкурса на право заключения КС с обоснованием необходимости передачи объектов по КС. |  |
| 4. | Принятие решения о заключении КС (администрация ОМС). Требования к содержанию решения установлены п.2, 2.1.,2.3., 2.4. ст.22 ФЗ-115. Для принятия решения формируются: Условия концессионного соглашения (условия конкурса): п. 1, ст.10 ФЗ-115: 1) обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта КС, соблюдению сроков его создания и (или) реконструкции; 2) обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной КС; 3) срок действия КС; (Срок действия КС устанавливается с учетом срока создания и (или) реконструкции объекта КС, объема инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта КС, срока окупаемости таких инвестиций, срока получения концессионером объема валовой выручки, определенных КС, срока исполнения других обязательств концессионера и (или) концедента по КС. Срок действия КС может быть продлен, но не более чем на пять лет, по соглашению сторон на основании решения высшего органа исполнительной власти субъекта РФ либо администрации муниципального образования ст.6 ФЗ-115) 4) описание объекта КС, в том числе ТЭП; 4.1) срок передачи концессионеру объекта КС; 5) порядок предоставления концессионеру земельных участков, срок заключения договоров аренды (субаренды); 6) цели и срок использования (эксплуатации) объекта КС; 6.1) способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по КС (предоставление безотзывной банковской гарантии), размеры предоставляемого обеспечения и срок, на который оно предоставляется; 6.2) размер концессионной платы, форму или формы, порядок и сроки ее внесения; В отн-нии объектов теплоснабжения, централизованных систем ГВС и ХВС, водоотведения, отдельных объектов таких систем может быть предусмотрена концессионная плата, размер которой не может превышать уровень, рассчитанный исходя из принципа возмещения концеденту расходов на уплату им в период срока действия КС установленных законодательством РФ обязательных платежей, связанных с правом владения объектом КС. 6.3) порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения КС; 6.4) обязательства концедента и (или) концессионера по подготовке территории, необходимой для создания и (или) реконструкции объекта КС и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной КС; 6.5) объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках реализации КС, в том числе на каждый год срока действия КС; 7) иные существенные условия. п. 1.2. ст. 10 ФЗ-115 (дополнительно к п.2 следующие существенные условия): 1) значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов); 2) задание и основные мероприятия, определенные в соответствии со ст. 22 ФЗ-115, с описанием основных характеристик мероприятий; 3) предельный размер расходов концессионера на создание и (или) реконструкцию объекта КС, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия КС; 4) плановые значения показателей деятельности концессионера; 5) порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих возмещению и не возмещенных ему на момент окончания срока действия КС. п. 2. ст.10 ФЗ-115 КС помимо предусмотренных существенных условий может содержать иные не противоречащие законодательству РФ условия (указаны в законе) Критерии конкурса и параметры критериев конкурса: (п.2.3, 2.4 ст. 24 ФЗ 115) 1) предельный размер расходов концессионера на создание и (или) реконструкцию объекта КС, на каждый год срока действия КС; 2) объем расходов концедента на создание и (или) реконструкцию объекта КС на каждый год срока действия КС (при указании в решении о заключении КС о несении таких расходов); 3) объем расходов концедента на использование (эксплуатацию) объекта КС на каждый год срока действия КС (при указании в решении о заключении КС о несении таких расходов); 4) долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера (п. 2.4 ст. 24 ФЗ 115): - базовый уровень операционных расходов; - показатели энергосбережения и энергетической эффективности; - норма доходности инвестированного капитала, норматив чистого оборотного капитала в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод обеспечения доходности инвестированного капитала или метод доходности инвестированного капитала; - нормативный уровень прибыли в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод индексации установленных тарифов или метод индексации. 5) плановые значения показателей деятельности концессионера; 6) плата концедента (если в качестве критериев конкурса не установлены критерии, указанные в п. 2 и 3 и если решением о заключении концессионного соглашения, конкурсной документацией предусмотрена плата концедента). Вид конкурса (открытый / закрытый) (п.1, 2 ст. 21 ФЗ-115) Перечень лиц - в случае проведения закрытого конкурса; Срок опубликования в официальном издании, размещения на официальном сайте в "Интернет" сообщения о проведении открытого конкурса или срок направления сообщения участникам закрытого конкурса; Состав сведений в сообщении о проведении конкурса указаны в ст. 26. ФЗ-115 Орган, уполномоченный концедентом на: а) утверждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную документацию, за исключением устанавливаемых в соответствии с решением о заключении КС положений конкурсной документации; б) создание конкурсной комиссии по проведению конкурса, утверждение персонального состава конкурсной комиссии. |  |
| 5. | Разработка и утверждение конкурсной документации и опубликование извещения. Требования к конкурсной документации на право заключения концессионного соглашения установлены в ст. 23 ФЗ-115. Минстрой России подготовил типовую конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов коммунальной инфраструктуры с учетом законодательства Российской Федерации о концессионных соглашениях. Указанная документация размещена на официальном сайте министерства в разделе "Документы" - "Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры" http://minstroyrf.ru/docs/3603/ Сообщение о проведении конкурса опубликовывается конкурсной комиссией в определяемом концедентом официальном издании и размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | в срок, установленный конкурсной документацией, но не менее чем за 30 рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе |
|  | II. Проведение конкурса по заключению концессионного соглашения |
| 6. | Подача заявок на участие в конкурсе ч. 1. ст. 26 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | не менее чем за тридцать рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе (иначе - тридцать рабочих дней со дня публикации сообщения о проведении конкурса) |
| 7. | Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, составление и подписание протокола вскрытия конвертов с заявками ч. 1. ст. 28 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | в порядке, в день, во время и в месте, которые установлены конкурсной документацией (в день окончания приема заявок) |
| 8. | Проведение предварительного отбора участников конкурса, составление и подписание протокола предварительного отбора. Проводится в установленном конкурсной документацией порядке. ч. 1. ст. 29 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | требуется не менее двух рабочих дней на рассмотрение вскрытых конвертов |
| 9. | Направление участникам конкурса уведомлений с предложением представить конкурсные предложения ч. 4. ст. 29 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников конкурса |
| 10. | Представление конкурсных предложений и вскрытие конвертов с конкурсными предложениями, составление и подписание протокола вскрытия конвертов с конкурсными предложениями ч. 1. ст. 31 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | в срок не менее шестидесяти рабочих дней с момента направления уведомлений |
| 11. | Рассмотрение и оценка конкурсных предложений, составление и подписание протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений ч. 1. ст. 32 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | в установленном конкурсной документацией порядке (требуется порядка семи рабочих дней на рассмотрение и оценку конкурсных предложений) |
| 12. | Подведение итогов, определение победителя и подписание протокола о результатах проведения конкурса ч. 1. ст. 34 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений |
| 13. | Публикация протокола о результатах проведения конкурса и направление уведомлений участникам конкурса о результатах проведения конкурса ч. 1. ст. 35 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса (достаточно двух рабочих дней для оформления и размещения на сайте протокола) |
| 14. | Направление победителю конкурса 1 экземпляра протокола о результатах проведения конкурса, проекта концессионного соглашения и заключение концессионного соглашения ч. 1. ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ | в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса в срок, установленный конкурсной документацией и указанный в сообщении о проведении конкурса ( не ранее 10 рабочих дней и не позднее 30 рабочих дней со дня публикации протокола о результатах проведения конкурса) |
| 15. | Заключение договора аренды земельного участка, занятого объектом КС, на срок действия концессионного договора ст.11 ФЗ-115 | не позднее чем через шестьдесят рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения, если иные сроки не установлены конкурсной документацией |
|  | III. Заключение КС без конкурса: инициативная концессия |
| 1. | Обращение лица, инициирующего заключение КС: - с предложением о заключении КС; - с приложением проекта КС, включающего в себя существенные условия КС, предусмотренные статьей 10 ФЗ-115; - запросом документов и материалов (см. п.2 настоящего раздела), а также сведения о составе имущества и обеспечения доступа для ознакомления со схемой теплоснабжения, схемой водоснабжения и водоотведения. ч. 4.1-4.2 ст. 37 ФЗ-115 Форма предложения о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения утверждена постановлением Правительства РФ от 31.03.2015 № 300 "Об утверждении формы предложения о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения". |  |
| 2. | Подготовка документов и материалов по запросу потенциального концессионера: минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера и долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера (размер инвестированного капитала, срок возврата инвестированного капитала в случае, если конкурсной документацией предусмотрен метод обеспечения доходности инвестированного капитала или метод доходности инвестированного капитала; иные долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера (за исключением динамики изменения расходов, связанных с поставками соответствующих товаров, услуг) для предусмотренного конкурсной документацией метода регулирования тарифов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения); объем полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя или объем отпуска воды и (или) водоотведения в году, предшествующем первому году действия КС, а также прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, прогноз объема отпуска воды и (или) водоотведения на срок действия концессионного соглашения; цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия КС, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия КС; потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, на единицу объема отпуска воды и (или) водоотведения в году, предшествующем первому году действия КС (по каждому виду используемого энергетического ресурса); величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными правовыми актами РФ в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организаций); метод регулирования тарифов (метод обеспечения доходности инвестированного капитала, метод доходности инвестированного капитала или метод индексации установленных тарифов, метод индексации). предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами РФ в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения, по отношению к предыдущему году; иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами РФ в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения; копия подготовленного в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения отчета о техническом обследовании передаваемого концедентом концессионеру по КС имущества; копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за три последних отчетных периода организации, осуществлявшей эксплуатацию передаваемого концедентом концессионеру по КС имущества, в случае, если данная организация осуществляла эксплуатацию этого имущества в какой-либо момент в течение указанных периодов и была обязана вести бухгалтерский учет в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете; размещаемые на официальном сайте в сети "Интернет" копии предложений об установлении цен (тарифов), поданных в органы исполнительной власти или органы местного самоуправления, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), за три последних периода регулирования деятельности организации, осуществлявшей эксплуатацию передаваемого концедентом концессионеру по КС имущества, в случае наличия таких предложений Предоставление документов и обеспечение доступа для ознакомления инициатором со схемой теплоснабжения, схемой водоснабжения и водоотведения. ч. 4.2. ст. 37 ФЗ-115 | в течение тридцати календарных дней по запросу инициатора |
| 3. | В отношении объектов тепло, водоснабжения, водоотведения ОМС муниципального образования направляет в орган, осуществляющий регулирование цен (тарифов) для согласования содержащихся в предложении о заключении КС долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера ч. 4.5. ст. 37 ФЗ-115 | в течение семи рабочих дней со дня поступления предложения о заключении КС |
| 4. | Принятие решения уполномоченным на рассмотрение предложения органом о: возможности заключения КС на представленных в предложении о заключении КС условиях; возможности заключения КС на иных условиях; невозможности заключения КС с указанием основания отказа. ч. 4.6. ст. 37 ФЗ-115 | в течение тридцати календарных дней по запросу инициатора |
| 5. | Организация взаимодействия с инициатором концессии: в случае принятия решения о возможности заключения КС на предложенных инициатором условиях, ОМС муниципального образования размещает на официальном сайте в сети "Интернет" предложение о заключении КС в целях принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение КС на таких условиях от иных лиц, отвечающих необходимым требованиям; в случае принятия решения о возможности заключения КС на иных условиях, уполномоченный орган проводит переговоры с инициатором заключения КС в целях обсуждения условий концессионного соглашения и их согласования по результатам переговоров. По результатам переговоров инициатор концессии представляет в орган, уполномоченный муниципальным образованием на рассмотрение предложения о заключении КС, проект КС с внесенными изменениями, который подлежит рассмотрению в трехдневный срок. Такое предложение размещается на официальном сайте в сети "Интернет" в целях принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение КС от иных лиц, отвечающих необходимым требованиям. ч. 4.7., 4.8. ст. 37 ФЗ-115 | в десятидневный срок со дня принятия указанного решения в десятидневный срок со дня согласования предложения |
| 6. | Представление заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение КС согласно размещенному предложению | 45 дней с момента размещения на официальном сайте в сети "Интернет" |
| 7. | В случае, если не поступило заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение КС на предложенных условиях, КС заключается без проведения конкурса с учетом следующего: 1) решение о заключении КС, предусмотренное ст. 22 ФЗ-115, принимается в течение 30 календарных дней после истечения срока, установленного для подачи заявок (45 дней); 2) уполномоченный орган направляет концессионеру проект КС в течение 5 рабочих дней после принятия решения о заключении концессионного соглашения и устанавливает срок для подписания этого соглашения, который не может превышать один месяц; 3) лицо, выступающее с инициативой заключения КС, до принятия решения о заключении этого соглашения обязано указать источники финансирования деятельности по исполнению КС и представить в уполномоченный орган подтверждение возможности их получения. ч. 4.10. ст. 37 ФЗ-115 |  |
| 8. | В случае появления заявок на участие в конкурсе, орган, уполномоченный муниципальным образованием, размещает данную информацию на официальном сайте в сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (на конкурсной основе), по результатам которых осуществляется заключение КС (ч. 4.9. ст. 37 ФЗ-115) |  |
|  | IV. Заключение КС без конкурса: 1.с лицом, у которого права владения и пользования имуществом, возникли на основании договоров аренды; 2. проведенный конкурс объявлен не состоявшимся |
| 1. | Когда потенциальным концессионером выступает лицо, у которого права владения и пользования имуществом, возникли на основании договоров аренды: 1. Одновременное соблюдение следующих условий: - договоры аренды заключены до 1 июля 2010 г. и в установленном порядке; - объектом КС является имущество, которое передано арендатору в соответствии с договорами аренды, создано и (или) реконструировано арендатором по такому договору (договорам), входит в состав системы централизованного ТС, централизованной системы ГВС, ХВС и (или) ВО и (или) предназначено для использования по общему назначению с объектами ТС, централизованной системы ГВС, ХВС, ВО и для обеспечения единого технологического процесса и осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и может быть объектом КС и иным передаваемым по КС имуществом; 2. КС должно удовлетворять следующим требованиям: 1) дата окончания срока действия КС устанавливается соглашением сторон и не может наступить позднее даты окончания срока действия договора аренды, в соответствии с которым у арендатора возникли права владения и пользования имуществом, являющимся объектом КС (в случае заключения КС с лицом, у которого права владения и пользования имуществом, возникли на основании нескольких договоров аренды - наиболее поздняя из дат окончания срока действия договора аренды по отношению к датам окончания сроков действия иных договоров аренды); 2) заключение КС не влечет за собой ухудшение положения сторон договора аренды, а также потребителей производимых арендатором товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг; 3) заключаемое КС содержит все существенные условия КС, предусмотренные статьей 10 ФЗ-115, и обязанности концессионера, установленные статьей 8 ФЗ-115, в том числе обязанность концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта КС и осуществлению деятельности с использованием (эксплуатацией) такого объекта; 4) заключаемое КС не может предусматривать уменьшение инвестиционных обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта КС по сравнению с инвестиционными обязательствами арендатора, предусмотренными договором аренды. | Концедентом по КС в отношении объектов ТС, централизованных систем ГВС, ХВС и (или) ВО, отдельных объектов таких систем, должно являться одно публично-правовое образование (ч. 2.2. ст. 37 ФЗ-115) |
| 2. | Когда проведенный конкурс объявлен не состоявшимся: 1. В связи с тем, что по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе представлено менее двух заявок на участие в конкурсе: - концедент вправе вскрыть конверт с единственной представленной заявкой на участие в конкурсе и рассмотреть ее; - если заявитель и представленная им заявка соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией, концедент вправе предложить такому заявителю представить предложение о заключении КС на условиях, соответствующих конкурсной документации; - представление заявителем конкурсного предложения - рассмотрение концедентом представленного предложения - по результатам рассмотрения представленного заявителем предложения концедент в случае, если это предложение соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о заключении концессионного соглашения с таким заявителем; 2. В связи с тем, что в конкурсную комиссию представлено менее двух конкурсных предложений или конкурсной комиссией признано соответствующими требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, менее двух конкурсных предложений: - концедент вправе рассмотреть представленное только одним участником конкурса конкурсное предложение и в случае его соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принять решение о заключении с этим участником конкурса КС в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им конкурсном предложении В случае, если по решению концедента конкурс объявлен не состоявшимся либо в результате рассмотрения представленного только одним участником конкурса конкурсного предложения концедентом не принято решение о заключении с этим участником конкурса КС, решение о заключении КС подлежит отмене или изменению в части срока передачи концессионеру объекта КС и при необходимости в части иных условий КС. | в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся не более чем шестьдесят рабочих дней со дня получения заявителем предложения концедента; не более чем пятнадцать рабочих дней со дня представления таким заявителем предложения; в тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. |