Красноярский край

Березовский район

АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«15» февраля  2016                        с.Маганск                               №  10

Об утверждении графика проведения

конкурсных процедур по передаче

в концессию объектов водоснабжения.

водоотведения, электроснабжения,

находящихся в муниципальной собственности

Маганского сельсовета

Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации от 31.05.2013г. № ПР-1479, а также в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.08.2011г. № 1493-р «О плане действий по привлечению инвестиций в ЖКХ»:

1. Утвердить график проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Маганского сельсовета согласно приложению.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Маганского сельсовета в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                      Е.В.Авдеева

Приложение

к распоряжению     № 10

от «15» февраля 2016

График передачи в концессию объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Маганского сельсовета

| № | Наименование мероприятия | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Инвентаризация и паспортизация объектов водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, которые являются бесхозными или на которые не оформлены права собственности в установленном законодательством порядке | До 01 апреля 2016г. |
| 2 | Оформление прав собственности на объекты водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, передаваемые в концессию | До 01 апреля 2016г. |
| 3 | Описание земельных участков, в том числе кадастрового номера, местоположения, площадь, описание границ, а также документы, удостоверяющие право собственности на земельные участки, передаваемые концессионеру | До 01 апреля 2016г. |
| 4 | Определение рыночной стоимости передаваемых в концессию объектов водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и иного имущества, находящегося в муниципальной собственности | Июль 2016г. |
| 5 | Определение перечня требований к концессионеру и условий заключения концессионного соглашения в соответствии с действующим законодательством | Август 2016г. |
| 6 | Разработка порядка регулирования тарифа для концессионера в соответствии с действующим законодательством | Июнь 2016г. |
| 7 | Разработка порядка переоформления договорных отношений с концессионером | Август 2016г. |
| 8 | Подготовка требований и условий для разработки инвестиционной Программы концессионера по развитию объектов водоснабжения и водоотведения, электроснабжения | Август 2016г. |
| 9 | Разработка проекта концессионного соглашения | Октябрь 2016г. |
| 10 | Подготовка перечня документов, относящихся к передаваемым объектам в концессию для исполнения концессионного соглашения | Октябрь 2016г. |
| 11 | Подготовка аукционной документации для проведения аукциона по передаче в концессию объектов водоснабжения и водоотведения, электроснабжения | Октябрь 2016г. |
| 12 | Опубликование извещения о проведении аукциона по передаче в концессию объектов водоснабжения и водоотведения, электроснабжения | Ноябрь 2016г. |
| 13 | Проведение аукциона по передаче в концессию объектов водоснабжения и водоотведения, электроснабжения | Декабрь 2016г. |
| 14 | Заключение концессионного соглашения с концессионером | Январь- февраль 2017г. |
| 15 | Реализация концессионного соглашения | 2017-2020гг. |